5.1.  Kiểm tra Increment

SC-61: Done – 80/80 kiểm thử đạt, không còn lỗi cao.

SC-62: Chưa Done – 70/78 đạt, còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng.

SC-63: Chưa Done – 74/80 đúng, còn 1 lỗi nghiêm trọng cao.

SC-64: Chưa Done – 60/60 kiểm thử chính đạt nhưng chưa kiểm tra che số điện thoại.

SC-65: Done – 42/42 đạt và kiểm tra quyền riêng tư đạt.

Điểm sai của Review cũ và tác động:

- Gọi tất cả SC-61 đến SC-65 là Done dù còn lỗi chưa đủ điều kiện.

- Biến Review thành buổi nghiệm thu và hứa làm tất cả Feedback.

- Tác động: Làm sai số liệu Increment, dễ đưa tính năng chưa hoàn thành vào sử dụng và tạo cam kết quá sớm.

5.2. Thiết kế Sprint Review

### - Agenda trong 60 phút.

0–10 phút: Nhắc Sprint Goal và tiêu chí Done.

10–25 phút: Demo các Increment đã Done.

25–35 phút: Trình bày các phần chưa Done và nguyên nhân.

35–50 phút: Lấy Feedback, đặt câu hỏi và trao đổi hai chiều.

50–60 phút: Thống nhất Feedback cần làm rõ và cập nhật Product Backlog.

Câu hỏi mở:

Người dùng gặp vấn đề gì khi xử lý hội thoại AI?

Trạng thái đơn và lịch sử đã đủ thông tin chưa?

Feedback nào quan trọng nhất đối với Sprint tiếp theo?

Có rủi ro nào cần kiểm tra thêm không?

| Mã | Nguồn | Bằng chứng thực tế | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý của PO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Khách hàng | Tự động hóa 90% | Cần làm rõ cách tính | PO xem xét. |
| F-02 | Vận hành | Một số trường hợp AI xử lý lâu | Sớm là bao nhiêu giây | Đo lại |
| F-03 | Kiểm thử | Còn SĐT | SC-64 chưa hoàn tất kiểm tra che SĐT. | Chưa coi là Done, kiểm tra lại quyền riêng tư. |
| F-04 | CSKH | Thiếu lịch sử | Bổ sung lịch sử đa kênh | Đưa vào Backlog. |
| F-05 | Kỹ thuật | Độ trễ phản hồi P95 bị lệch chuẩn | Cần thêm số liệu | Phân tích nguyên nhân. |

5.3. Thiết kế Sprint Retrospective

0-10 phút -Data: Xem dữ liệu Sprint: staging Ngày 4, Integration Test Ngày 8,

10-25 phút - Insight: Nhận ra thay đổi qua tin nhắn, Integration Test muộn, kiểm tra an toàn chưa sớm.

25-45 phút - Action: Chọn tối đa 2 hành động.

45-60 phút - Follow-up: Giao nhóm theo dõi, thời điểm và bằng chứng kiểm tra.

- Xử lý đổ lỗi: Tập trung vào “quy trình nào gây ra vấn đề” thay vì “ai làm sai”. PO không tự chọn giải pháp.

### Action Item

- A-01: Đưa Integration Test sớm hơn

Nhóm theo dõi: Dev + QA.

Thời điểm: trước giữa Sprint 15.

Bằng chứng: Có kết quả Integration Test trước mốc giữa Sprint.

- A-02: Chuẩn hóa cách ghi nhận thay đổi

Nhóm theo dõi: Scrum Team.

Thời điểm: áp dụng ngay Sprint 15.

Bằng chứng: Thay đổi được ghi lại ở một nơi chung.

5.4. Chọn kỹ thuật Retro

| - Tiêu chí | - Start-Stop-Continue | - 4Ls |
| --- | --- | --- |
| - An toàn | - Cao, đơn giản | - Cao, dễ chia sẻ |
| - Tìm nguyên nhân | - Trung bình | - Tốt hơn |
| - Hành động | - Rõ | - Có thể cần tổng hợp thêm |
| - Thời lượng | - Nhanh | - Cần nhiều thời gian hơn |
| - Người ít nói | - Có thể dễ tham gia | - Tốt nếu viết trước |

- Phương án chọn: 4Ls vì Sprint 14 có vấn đề đổ lỗi và cần tìm nguyên nhân sâu hơn.

- Trade-off: 4Ls tốn thời gian hơn nhưng phù hợp với vấn đề hiện tại. Nếu Sprint sau ít vấn đề và cần Retro nhanh thì có thể chuyển sang Start-Stop-Continue.

5.5. Chu trình Inspect and Adapt

Review → Feedback → Product Backlog → Retro → Action → Kiểm tra Sprint 15

Truy vết feedback F-04 (Thiếu lịch sử):

- Quyền cập nhật: PO cập nhật và ưu tiên Backlog.

- Bằng chứng: Feedback của CSKH và yêu cầu được ghi trong Backlog.

- Tiêu chí đo: Lịch sử đa kênh hiển thị đầy đủ theo yêu cầu đã thống nhất.

Truy vết action A-01:

- Quyền cập nhật: Scrum Team theo dõi, Dev và QA thực hiện.

- Bằng chứng: Lịch và kết quả Integration Test.

- Tiêu chí đo: Có kết quả kiểm thử trước giữa Sprint 15, giúp phát hiện lỗi sớm hơn Sprint 14.